## Slide 1: Povezanost Microsoft Office Project-a sa procesima upravljanja projektima
Pripremio: Szentirmai Róbert
(sva prava zadržana)

## Slide 2: Glavni tipovi softvera koji podržavaju projekte
Prosti alati za evidencije i kalkulacije
Alati tipa Workflow
Alati koji koncentrišu na mrežno planiranje
Mešoviti ili složeni softverski paketi

## Slide 3: Najčešće korišćeni programi
Microsoft Project 98
Microsoft Project 2000
Microsoft Project 2002
Microsoft Office Project 2003
Microsoft Office Project 2007
ProjectDirector
Primavera

## Slide 4: Važnije osobine MS-Project-a
U mrežnom planu aktivnosti se prikazuju u čvorovima, čvorovi su povezani sa vezama.
Veze omogućavaju izvršavanje aktivnosti i sa preklapanjem.
Između dve aktivnosti može da se definiše samo jedna veza
Postoje četiri tipa veza
Ima i mrežni i prugasti (linijski) prikaz.

## Slide 5: Faze projekta
  0. Iniciranje
  Određivanje ciljeva, definisanje projekta
  Planiranje
  Realizacija, praćenje napredovanja
  Zatvaranje, ocenjivanje

## Slide 6: Šta ne mogu da urade softveri za upravljanje projektima?
Definisanje ciljeva i zadataka
Prepoznavanje veza između zadataka
Procena vremena za obavljanje
neke aktivnosti
Skraćivanje kritičnog puta
Podela posla među resursima