## Slide 1: Razmeštanje zadataka po terminskom planu
Pripremio: Szentirmai Róbert
(sva prava zadržana)

## Slide 2: Zadaci u terminskom planu
Od mnogo čega može zavisiti gde će se smestiti određeni zadatak na terminskom planu.
Zamislimo zadatak čije izvršavanje treba da počne 1. oktobra 2007. godine.
Kako se to zadaje u softveru?

## Slide 3: Organizovanje zadataka
Uopšte nije svejedno kakva veza će se definisati između zadataka.
U svakom slučaju treba videti razlog i prema tome odrediti tip veze.
Pre svega treba odrediti od čega zavisi početak ili kraj.

## Slide 4: Zavisnosti unutar projekta
Vremenske zavisnosti
Logičke veze
Zavisnosti od resursa

## Slide 5: Vremenske zavisnosti
Kalendar (Calendar)
Ograničenje (Constraint)
Rok (Deadline)

## Slide 6: Logičke veze
Veze (Link)
Kašnjenja (Lag)

## Slide 7: Zavisnosti d resursa
Resursi dodeljeni zadacima (Resources)
Kašnjenja usled poravnavanja opterećenja (Leveling delay)