## Slide 1: Prikazi terminskog plana
Pripremio: Szentirmai Róbert
(sva prava zadržana)

## Slide 2: Važniji prikazi zadataka
Linijski prikaz: Gantt-ov dijagram (Gantt Chart)
Mrežni prikaz: mrežni dijagram (Network Diagram)
Prikaz za proveru veza: Relationship Diagram

## Slide 3: Linijski prikaz
Modifikacija tabelarnog dela: meni View, funkcija Table, ubacivanje i brisanje kolona.
Modifikacija grafičkog dela: meni Format
  Stil teksta (Text Styles)
  Stil linija (Bar Styles)
  Vremenska skala (Timescale)
  Mrežne linije (Gridlines).
  Raspored (Layout).
Dalje mogućnosti: meni Alati (Tools), iz podmenija Praćenje (Tracking) uključivanje Linija napredovanja (Progress Lines)

## Slide 4: Prikazivanje kolona u terminskom planu
Desni klik na naslovnu liniju odgovarajuće kolone, zatim izbor funkcije Insert Column.

## Slide 5: Zadatak
Otvorimo fajl Kusza.mpp!
Pogledajmo zadatke i u linijskom i u mrežnom prikazu!

## Slide 6: Zadatak
Otvorimo fajl Kuszabb.mpp!
Pogledajmo aktivnosti u sva tri prikaza!