## Slide 1: Zajedničko (istovremeno) praćenje više projekata
Készítette: Szentirmai Róbert
(minden jog fenntartva)

## Slide 2: Načini istovremenog praćenja više projekata
Rad sa pod/nad-projektima
Spajanje (konsolidacija) projekata: slično prethodnom, samo specijalan slučaj kada se glavni projekat uvodi samo da bi preko njega vodili više podprojekata
Resource Usage - omogućava istovremeno praćenje resursa u više projekata preko zajedničkog fajla resursa (bez Project Server-a)
Timski rad (preko Project Server-a)

## Slide 3: Ubacivanje podprojekta
Meni Insert, funkcija Project.

## Slide 4: Spajanje (konsolidacija) projekata
Meni Window, funkcija New Window.

## Slide 5: Spajanje projekata preko proizvoda
A tervezőeszköz Együttműködés (Collaborate) menüjében a Termékek kezelése (Manage Deliverables) funkció.

## Slide 6: Definisanje novog proizvoda

## Slide 7: Pregled proizvoda
Termékek megnyitása a böngészőben (Open deliverables in browser) funkció

## Slide 8: Slika proizvoda u alatu za planiranje

## Slide 9: Vezivanje za proizvod
Együttműködés (Collaborate) menü, Termékek kezelése (Manage Dependencies on Deliverables) funkció.
Új függés hozzáadása (Add new dependency)

## Slide 10: Konkrét tevékenységektől független állapotjelentések rendszere
Webes felület, Erőforrások (Resources) szakasz, az Állapotjelentések (Status Reports).

## Slide 11: Dojave stanja nezavisno od konkretnih aktivnosti
Projekttervtől független
Ütemezhető
Egy jelentésbe szerkeszti az összes jelentést
Wordbe tehető, és könnyen átszerkeszthető